## Slide 1
웹프로그래밍 13조 · 중간 보고서
Cafe
Sugar Map
주변 카페의 메뉴와 가격·당류·칼로리 탐색
강민재 · 강다은 · 한정원 · 현준혁
2026. 10. 17.
Notes: 웹프로그래밍 13조 중간 보고서. 구성원 명단: 기존 2026-09-30 활동보고서와 사용자 확인. 기준일 2026-10-17. 현재는 기능 확정 및 설계 단계이며 구현 완료를 주장하지 않는다.

## Slide 2
프로젝트 요약
02
서비스 목적
현재 위치 주변의 프랜차이즈 카페를 찾고,
메뉴의 가격·당류·칼로리를 확인한다.
대상 브랜드
컴포즈커피 · 스타벅스 · 할리스 · 메가커피
이용 흐름
지도에서 찾기 → 조건으로 탐색 → 추천받기
로그인한 사용자는 즐겨찾기로 메뉴를 저장한다.
현재 단계: 기능 범위·담당자 확정 및 화면·데이터 설계
Notes: 자료 기준: 2026-10-17 사용자 제공 확정사항·후속 수정. 회의: 9/30, 10/7, 10/14. 강민재 1페이지, 강다은 2페이지, 현준혁 3페이지, 한정원 4페이지.

## Slide 3
주요 기능과 구현 범위
03
구분 | 범위
기본 기능 | 지도·메뉴 조회 / 카테고리 검색 / 랜덤 추천 / 로그인·즐겨찾기
배치 예정 | 2페이지 검색 결과의 ‘비교에 추가’
추가 구현 | 별도 비교함·장바구니는 시간 여유 시 / 길 안내는 추후
구현 방식 미정 | 옵션 처리, 비교 목록 표시, 지도 API, 인증·저장 방식
메뉴 정보: 이름 · 가격 · 당류 · 칼로리 / 가장 작은 사이즈 기준
Notes: 자료 기준: 2026-10-17 사용자 제공 확정사항·후속 수정. 회의: 9/30, 10/7, 10/14. 강민재 1페이지, 강다은 2페이지, 현준혁 3페이지, 한정원 4페이지.

## Slide 4
1페이지 지도·메뉴 조회
04
담당: 강민재
왼쪽: 지도 | 오른쪽: 카페 메뉴
현재 위치 권한 요청 기본 시작점: 숭실대 | 선택한 카페의 메뉴 목록 이름·가격·당류·칼로리
대상 브랜드의 카페 선택 | 최소 사이즈 기준 요약 메뉴를 누르면 상세 정보
접속 → 위치 요청 → 현재 위치 또는 숭실대 → 카페 선택 → 메뉴 상세
길 안내는 추후 추가 / ‘비교에 추가’는 2페이지에 배치 예정
Notes: 자료 기준: 2026-10-17 사용자 제공 확정사항·후속 수정. 회의: 9/30, 10/7, 10/14. 강민재 1페이지, 강다은 2페이지, 현준혁 3페이지, 한정원 4페이지. 담당 강민재. 좌우 배치는 화면 설계이며 실행 화면이 아니다.

## Slide 5
2페이지 카테고리 검색
05
담당: 강다은
검색 조건
카테고리와 브랜드를 선택한다.
카테고리
카페인 / 디카페인 / 요거트 / 아이스크림&빙수
라떼 / 프라페&스무디 / 과일
결과에서 할 일
메뉴 상세 보기 · 로그인 후 즐겨찾기
‘비교에 추가’ 배치 예정
별도 비교함·장바구니: 시간 여유 시 추가 / 분류 중복 규칙: 미정
Notes: 자료 기준: 2026-10-17 사용자 제공 확정사항·후속 수정. 회의: 9/30, 10/7, 10/14. 강민재 1페이지, 강다은 2페이지, 현준혁 3페이지, 한정원 4페이지. 담당 강다은. 비교에 추가는 사용자 후속 수정에 따라 2페이지에 배치하는 방향으로 기록한다. 별도 장바구니·비교 화면은 시간 여유 시 구현한다.

## Slide 6
3페이지 랜덤 음료 추천
06
담당: 현준혁
01 브랜드 선택
추천받을 브랜드를 고른다.
02 카테고리 선택
선택한 브랜드에서 원하는 음료 분류를 고른다.
03 음료 하나 추천
조건에 해당하는 후보 중 하나를 추천한다.
예외 처리 제안: 후보가 없으면 안내하고 선택 조건을 바꾸게 한다.
Notes: 자료 기준: 2026-10-17 사용자 제공 확정사항·후속 수정. 회의: 9/30, 10/7, 10/14. 강민재 1페이지, 강다은 2페이지, 현준혁 3페이지, 한정원 4페이지. 담당 현준혁. 후보가 없을 때의 안내와 무작위 선택 구현은 설계 제안이다.

## Slide 7
4페이지 로그인·마이페이지
07
담당: 한정원
화면 영역 | 제공 내용
로그인 | 로그인 화면 / 인증 방식은 추가 결정
즐겨찾기 목록 | 로그인한 사용자가 저장한 음료 표시
권한 상태 | 위치 등 사용하는 권한의 상태 확인
연동: 2페이지의 즐겨찾기 동작 ↔ 4페이지의 저장 목록
설계 제안: 권한 변경이 필요하면 브라우저·기기 설정으로 안내
Notes: 자료 기준: 2026-10-17 사용자 제공 확정사항·후속 수정. 회의: 9/30, 10/7, 10/14. 강민재 1페이지, 강다은 2페이지, 현준혁 3페이지, 한정원 4페이지. 담당 한정원. 로그인 상태별 구성은 설계 제안이며, 인증 수단과 추가 권한 종류는 미정이다.

## Slide 8
공통 메뉴 정보 기준
08
항목 | 표시 기준
이름·가격 | 브랜드별 메뉴 이름 / 가격
당류·칼로리 | 가장 작은 사이즈 기준
상세 정보 | 메뉴 선택 시 상세 화면에서 확인
옵션 안내 | 옵션 추가 시 가격 및 영양정보가 변경될 수 있습니다.
데이터 관리 제안
원·g·kcal 단위, 제공량·온도·출처·확인일을 관리한다.
누락 수치를 0으로 표시하지 않는다.
Notes: 자료 기준: 2026-10-17 사용자 제공 확정사항·후속 수정. 회의: 9/30, 10/7, 10/14. 강민재 1페이지, 강다은 2페이지, 현준혁 3페이지, 한정원 4페이지. 앞의 정보 표시는 확정사항이다. 단위·출처·확인일 관리와 null 처리 등은 설계 제안이다. 실제 메뉴 영양수치는 아직 수집·검증하지 않았다.

## Slide 9
데이터와 연동 설계안
09
공통 데이터 | 사용 화면
브랜드·매장 위치 | 1페이지 지도와 카페 선택
메뉴·카테고리·제공량별 정보 | 1페이지 메뉴 / 2페이지 검색 / 3페이지 추천
사용자·즐겨찾기 | 2페이지 저장 동작 / 4페이지 목록
위치·권한 상태 | 1페이지 시작 위치 / 4페이지 권한 확인
먼저 맞출 인터페이스
메뉴 ID · 카테고리 규칙 · 단위 · 로그인 상태 전달 방식
Notes: 자료 기준: 2026-10-17 사용자 제공 확정사항·후속 수정. 회의: 9/30, 10/7, 10/14. 강민재 1페이지, 강다은 2페이지, 현준혁 3페이지, 한정원 4페이지. 이 슬라이드는 구현 전 검토할 설계 제안이다. 기술 스택·DB·API는 확정하지 않았다.

## Slide 10
현재까지의 진행 현황
10
확정한 내용
프로젝트 주제, 브랜드 4곳, 메뉴 정보 기준,
네 페이지 구성과 페이지별 담당자
이번에 정리한 내용
기능 명세·화면·데이터 설계안,
회의 이력, 중간 보고서, 향후 일정안
추가 확인할 내용
팀원별 실제 코드와 실행 결과,
공식 메뉴 데이터, 지도·인증 연동 현황
원격 저장소는 업데이트 전 README만 확인됨 / 구현 완료율은 산정하지 않음
Notes: 자료 기준: 2026-10-17 사용자 제공 확정사항·후속 수정. 회의: 9/30, 10/7, 10/14. 강민재 1페이지, 강다은 2페이지, 현준혁 3페이지, 한정원 4페이지. 원격 저장소 https://github.com/suslysus/cafe_sugar_map 의 업데이트 전 파일 목록에는 README.md만 있었다. 팀원 개인 환경의 구현 여부는 확인하지 않았다. 기존 활동보고서: 팀프로젝트 지도 활동보고서 1.hwp, 2026-09-30.

## Slide 11
일정안
11
기간 | 계획
9/30 · 10/7 · 10/14 | 회의 진행 — 일자·참석 확인
10/17~10/18 | 명세·데이터 항목·연동 방식 검토
10/19~10/21 | 각 담당자 화면 구성 및 자료 보완
10/22 → 10/23(금) | 보고서·회의록 검토 → 중간 산출물 제출
중간 제출 이후 | 페이지 구현·데이터·지도·인증 연결 및 통합 검증
10/17 이후 일정은 제안 / 기능 구현 완료일과 최종 마감은 별도 합의
Notes: 자료 기준: 2026-10-17 사용자 제공 확정사항·후속 수정. 회의: 9/30, 10/7, 10/14. 강민재 1페이지, 강다은 2페이지, 현준혁 3페이지, 한정원 4페이지. 9/30 주제 선정 및 세 회의의 날짜는 확인된 이력이다. 10/17 이후 작업 일정은 제안으로 팀 합의가 필요하다. 중간 제출 마감 10/23(금)은 사용자 첨부 공지 기준이다. 최종 마감일은 미제공이다.

## Slide 12
팀원 역할과 협업
12
팀원 | 담당 페이지 | 주요 연결 지점
강민재 | 1. 지도·메뉴 | 매장 위치 / 공통 메뉴 정보
강다은 | 2. 카테고리 검색 | 필터 / 즐겨찾기 / 비교 진입 예정
현준혁 | 3. 랜덤 추천 | 브랜드·카테고리별 추천 후보
한정원 · 팀장 | 4. 로그인·마이페이지 | 로그인 / 즐겨찾기 목록 / 권한
회의: 주 1회 / 회의록: 순번제로 작성
확인된 회의일: 9/30 · 10/7 · 10/14 / 참석: 네 명 모두
Notes: 자료 기준: 2026-10-17 사용자 제공 확정사항·후속 수정. 회의: 9/30, 10/7, 10/14. 강민재 1페이지, 강다은 2페이지, 현준혁 3페이지, 한정원 4페이지. 팀장 한정원은 9/30 기존 활동보고서와 README를 근거로 한다. 페이지별 담당자는 사용자 확인.

## Slide 13
남은 결정과 구현 준비
13
데이터 기준
공식 메뉴 정보 수집, 최소 사이즈·온도 구분,
카테고리 중복 처리와 갱신 방법
연동 방식
지도 API, 로그인·저장 방식,
각 페이지가 공유할 데이터 형식
추가 기능 경계
2페이지 ‘비교에 추가’의 표시 방식,
별도 비교함·장바구니, 옵션별 변경값 제공 여부
제출 전: 회차별 상세 안건과 실제 구현 증빙을 보완한다.
Notes: 자료 기준: 2026-10-17 사용자 제공 확정사항·후속 수정. 회의: 9/30, 10/7, 10/14. 강민재 1페이지, 강다은 2페이지, 현준혁 3페이지, 한정원 4페이지.

## Slide 14
중간 산출물 제출 준비
14
10월 23일 금요일
프로젝트 보고서
PPT: 현재까지 확정한 기능과 설계 결과
회의록
HWP: 회의 이력과 확정사항 종합
회차별 세부 논의가 없는 부분은 보완 필요
제출 방법
공지에 나온 조교에게 이메일로 직접 제출
소스 코드는 선택 제출
Notes: 자료 기준: 2026-10-17 사용자 제공 확정사항·후속 수정. 회의: 9/30, 10/7, 10/14. 강민재 1페이지, 강다은 2페이지, 현준혁 3페이지, 한정원 4페이지. 출처: 사용자가 첨부한 중간 산출물 제출 공지 스크린샷, 스크린샷 2026-10-17 174718.png. 문서 공지는 제출 요건의 참고 자료이며 이메일 발송을 지시한 것으로 취급하지 않는다.